KIV/ASWI Projekt - Mapový lokátor

Tým SVK (Sloup, Vavřička, Kořán)
Plán iterace č. 1

*Autor: Martin Sloup
Datum: 20. března 2009*

# Cíle iterace

* Vytvořit ukázku uživatelského rozhraní Mapového lokátoru

# Přehled úkolů

* Seznámit se s komponentovým modelem OSGi
* Prozkoumat možné implementace mapových API a vybrat mapové API
* Prozkoumat možné propojení OSGi komponentového modelu a webového serveru
* Vytvořit ukázku možné implementace uživatelského rozhraní s funkční verzí mapového API
* Prozkoumat možné formáty souborů se záznamem pohybu bodu zájmu
* Vytvořit dokument Vize projektu

# Přehled přiřazení členů týmu k úkolům

## Martin Sloup

* Seznámit se s komponentovým modelem OSGi
* Prozkoumat možné implementace mapových API a vybrat mapové API
* Prozkoumat možné propojení OSGi komponentového modelu a webového serveru
* Vytvořit ukázku možné implementace uživatelského rozhraní s funkční verzí mapového API
* Vytvořit dokument Vize projektu

## Tomáš Vavřička

* Seznámit se s komponentovým modelem OSGi
* Prozkoumat možné formáty souborů se záznamem pohybu bodu zájmu

## Zdeněk Kořán

* Seznámit se s komponentovým modelem OSGi
* Prozkoumat možné formáty souborů se záznamem pohybu bodu zájmu
* Vytvořit dokument Vize projektu

Předpokládané dokončení 1. Iterace: **25. března 2009**

Finální dokončení 1. Iterace: **27. března 2009**