KIV/ASWI Projekt - Mapový lokátor

Tým SVK (Sloup, Vavřička, Kořán)  
Plán iterace č. 2

*Autor: Martin Sloup  
Datum: 20. května 2009*

# Klíčová data

|  |  |
| --- | --- |
| Událost | Datum |
| Zahájení iterace | 27. 3. 2009 |
| Konec iterace | 20. – 26. 4. 2009 |
| Skutečný konec iterace | 21. 5. 2009 |

# Cíle iterace

1. Specifikace požadavků.
2. Analýza a návrh architektury.
3. Vytvoření uživatelského rozhraní se základní funkcionalitou

# Přehled klíčových úkolů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Priorita** | **Přiřazeno komu** | **Pracnost (hod)** |
| Specifikace požadavků | normální | Martin Sloup | 10 |
| Analýza a návrh architektury | vysoká | Martin Sloup | 30 |
| Implementace uživatelského rozhraní | normální | Martin Sloup | 30 |
| Registr objektů | normální | Zdeněk Kořán, Martin Sloup | 30 |
| Načítání konfigurace registru objektů | normální | Zdeněk Kořán | 30 |
| NMEA Lokátor | normální | Tomáš Vavřička | 30 |

# Kritéria úspěšnosti

* Budou rámcově navrženy zásadní části architektury.
* Dokončena specifikace požadavků.
* V uživatelském prostředí se budou na mapě aktualizovat polohy objektů.
* Záznam trasy objektu se bude načítat z NMEA formátu.